Проблема и актуальность

Студенческие общежития являются важной частью образовательной инфраструктуры университетов. Для многих студентов они являются основным местом проживания, однако управление бытовыми и организационными процессами в них остается недостаточно цифровизированным, что приводит к неэффективности управления и снижению комфорта проживания.

Основные проблемы

1. Отсутствие единой цифровой системы управления общежитием.
 Большинство процессов до сих пор осуществляется офлайн или через разрозненные каналы: бумажные заявления, устные обращения к коменданту, объявления на стендах или сообщения в неофициальных чатах. Это приводит к:

- потере или задержке заявок на ремонт;

- отсутствию прозрачности выполнения обращений;

- сложности получения актуальной информации.

2. Сложность коммуникации между администрацией и студентами.
 В общежитиях часто отсутствует централизованный канал для:

- объявлений администрации;

- связи со студенческим советом;

- обратной связи от проживающих.

В результате важная информация распространяется неравномерно.

3. Высокая конфликтность между соседями по комнате.
 Студенты часто заселяются случайным образом без учета:

- режима дня;

- привычек;

- интересов;

- уровня шума.

Это приводит к бытовым конфликтам и ухудшению условий проживания.

4. Неэффективное управление бытовой инфраструктурой.
 Такие процессы как:

- запись к сантехнику или электрику;

- бронирование прачечной;

- регистрация гостей

обычно выполняются вручную, что создает очереди, путаницу и дополнительную нагрузку на персонал.

Целевая аудитория

Основная целевая аудитория проекта:

1. Студенты, проживающие в общежитиях

- бакалавры

- магистранты

- аспиранты

2. Администрация общежитий

- коменданты

- управляющий персонал

3. Органы студенческого самоуправления

- студсоветы

- актив общежитий

Доказательство актуальности

Актуальность проблемы подтверждается:

1. Государственными программами цифровизации

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
 подчеркивается необходимость внедрения цифровых сервисов в социальную инфраструктуру.

Также в Стратегии цифровой трансформации образования отмечается необходимость развития цифровых сервисов для студентов и университетской среды.

2. Ростом числа студентов, проживающих в общежитиях

По данным Министерства науки и высшего образования РФ, значительная доля студентов иногородние и нуждаются в общежитиях, что делает вопрос эффективного управления проживанием особенно актуальным.

3. Отсутствием комплексных решений

На сегодняшний день большинство общежитий используют:

- бумажные журналы заявок

- отдельные мессенджеры

- устные обращения

Комплексных цифровых платформ, объединяющих бытовые сервисы, коммуникацию и управление проживанием, практически нет.

Миссия

Миссия проекта — создание комфортной, безопасной и цифровой среды проживания студентов, в которой бытовые процессы общежития становятся прозрачными, удобными и эффективными.

Проект направлен на формирование современной модели “умного общежития”, где большинство сервисов доступно в одном цифровом пространстве.

Основные ценности проекта:

- повышение качества жизни студентов;

- снижение бытовых конфликтов;

- прозрачность работы администрации;

- развитие студенческого самоуправления;

- цифровизация университетской инфраструктуры.

Выгодополучатели проекта

1. Студенты

Получают:

- удобное решение бытовых вопросов

- быстрый доступ к информации

- комфортное проживание

- снижение конфликтов с соседями

2. Студенческие организации

Получают:

- удобную платформу для коммуникации

- возможность вовлечения студентов в жизнь общежития.

3. Администрация общежитий

Получает:

- систематизацию заявок

- снижение нагрузки на персонал

- прозрачную систему учета обращений

4. Университет

Получает:

- цифровизацию инфраструктуры

- повышение удовлетворенности студентов

- улучшение репутации образовательной среды

Цель

Цель проекта — разработать и протестировать локальную версию веб-платформы для управления процессами студенческого общежития, объединяющей бытовые сервисы, коммуникацию и информирование студентов.

S (конкретность)

Создание веб-сервиса с ключевыми функциями:

- заявки на ремонт;

- объявления и новости;

- электронные заявления;

- чат с администрацией;

- базовый модуль подбора соседей.

M (измеримость)

- разработан MVP платформы;

- реализовано 4–5 ключевых функций;

- тестирование на 30+ студентах;

- удовлетворенность пользователей ≥ 70%.

A (достижимость)

Ограничение функционала до MVP делает проект реализуемым за 3 месяца с имеющимися ресурсами.

R (релевантность)

Решает ключевые проблемы: отсутствие единого сервиса, сложная коммуникация, непрозрачность заявок.

T (сроки)

Срок реализации: 3 месяца.

Итоговый результат

Рабочий прототип, протестированный на студентах и готовый к пилотному внедрению.

Задачи:

- Провести опрос/анкетирование среди жильцов общежития для выявления самых частых проблем и желаемых функций.

- Проанализировать существующие аналоги и выделить их сильные и слабые стороны.

- Изучить современные методы машинного обучения, применимые для задачи скоринга (оценки совместимости) людей на основе их профилей.

- Спроектировать архитектуру базы данных для хранения информации о пользователях, заявках и мастерах.

- Создать прототип пользовательского интерфейса (UI/UX дизайн), который будет понятен как студентам, так и сотрудникам.

- Разработать алгоритм (и обучить нейросеть) для подбора соседа на основе входных параметров.

- Написать код клиентской части приложения

- Разработать серверную часть и панель администратора для добавления объявлений и управления заявками.

- Реализовать систему уведомлений (о статусе заявки, новых сообщениях от администрации).

- Протестировать работоспособность приложения на фокус-группе, собрать обратную связь и исправить ошибки.

Гипотезы:

- Мы предполагаем, что внедрение системы онлайн-записи к сантехнику и электрику сократит время реакции на аварийные заявки на 30%

- Мы думаем, что использование нейросети, анализирующей анкетные данные, позволит снизить количество конфликтов между соседями по комнате на 40%

- Мы ожидаем, что Push-уведомления о важных объявлениях повысят информированность жильцов, что приведет к отсутствию пропущенных важных событий у 95% пользователей.

Календарный план:

| № п/п. | Задача | Мероприятие | Дата реализации | Ответственный (роль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | опрос среди жильцов общежития | Составление, проведение и анализ опроса | 22.03.2026-26.03.2026 | Ксения |
| 2 | Анализ существующих аналогов | Анализирование аналогов, выделение сильных и слабых сторон | 22.03.2026-26.03. 2026 | Ксения |
| 3 | Изучение теории ML | Анализ готовых библиотек | 27.03.2026-03.04.2026 | Виктория/Вероника |
| 4 | База данных | Нарисовать схему: таблицы Пользователи, Мастера, Заявки, Объявления, Анкеты. Выбрать БД | 27.03.2026-03.04.2026 | Виктория/Вероника |
| 5 | Разработка графического интерфейса | Проведение UX исследования | 27.03.2026-10.04.2026 | Вероника/Виктория |
| 6 | Разработка графического интерфейса | Создание UI | 11.04.2026-25.04.2026 | Вероника/Виктория |
| 7 | Написание ТЗ | Написание пользовательских сценариев | 27.03.2026-10.04.2026 | Ксения |
| 8 | Алгоритм подбора соседа | Написать код скоринга | 20.04.2026-04.06.2026 | Ксения |
| 9 | Настройка сервера | Поднять сервер, написать API для связи телефона с базой данных. | 14.04.2026-28.04.2026 | Вероника/Виктория |
| 10 | Клиентская часть | Написать экран логина, экран с объявлениями, экран списка мастеров. Сделать навигацию по приложению. | 26.04.2026-04.05.2026 | Виктория |
| 11 | Клиентская часть | Адаптивная верстка | 05.05.2026-10.05.2026 | Вероника |
| 12 | Интеграция модулей | Подключить приложение к серверу. | 11.05.2026-18.05.2026 | Вероника |
| 13 | Написание текстов для контента | Написание текстов для советов, важной информации | 11.04.2026-25.04.2026 | Ксения |
| 14 | Панель администратора | Сделать админку для коменданта | 05.05.2026-15.05.2025 | Виктория |
| 15 | Тестирование | Проверка на баги, несохраненные данные | 16.05.2026-17.05.2026 | Ксения |
| 16 | Исправление ошибок | Переделать неработающие функции | 18.05.2026-19.06.2026 | Вероника/Виктория |
| 16 | Защита проекта | Создание презентации, отчетов | 20.06.2026-24.06.2026 | Все |

Команда проекта
Роли распределены для покрытия ключевых направлений: управление, дизайн, полная разработка (Frontend + Backend), аналитика и тестирование.

Состав команды:

| Участник | Роль | Задачи |
| --- | --- | --- |
| Варлаганова Виктория | Project Manager + Fullstack-разработчик+дизайнер | - Дизайн-макеты в Figma, визуальный стиль/ Проработка мобильного интерфейса - Координация команды, контроль сроков - Верстка основных страниц (HTML/CSS) - Разработка серверной логики и базы данных - Связь с преподавателем |
| Карасова Вероника | Дизайнер + Fullstack-разработчик | - Дизайн-макеты в Figma, визуальный стиль - Адаптивная верстка - Разработка серверной логики и API (совместно) - Проработка мобильного интерфейса |
| Аркадьева Ксения | Аналитик проекта + Тестировщик | - Сбор требований от студентов и написание пользовательских сценариев (User Stories) - Наполнение приложения контентом: объявления, инструкции, советы - Тестирование функционала и удобства использования - Обратная связь по дизайну и логике работы приложения |

Ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Источник финансирования 1, руб | Источник финансирования 2, руб | ИТОГО, по всем источникам, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование интерфейса (UI/UX дизайн) | Работа | 1500 | 40 | 52000 | 8000 | 60000 |
| 2. | Frontend-разработка | Работа | 2000 | 100 | 175000 | 25000 | 200000 |
| 3. | Backend-разработка | Работа | 2500 | 60 | 125000 | 25000 | 150000 |
| 4. | Тестирование и аналитика (включая User Stories) | Работа | 1000 | 40 | 33000 | 7000 | 40000 |
| 5. | Создание контента и текстов | Услуга | 1000 | 20 | 16000 | 4000 | 20000 |
| 6. | Хостинг VPS (аренда на год) | Услуга | 8000 | 1 | 6000 | 2000 | 8000 |
| 7. | Доменное имя (zona-student.ru) | Товар | 2000 | 1 | 1500 | 500 | 2000 |
| 8. | SSL-сертификат безопасности | Товар | 3000 | 1 | 2500 | 500 | 3000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 40000 | 83000 | 483000 |

Риски

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Приоритет (V×I) | Меры по снижению | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Не успеть к дедлайну (май) | Средняя | Высокая | 6 | - Спринты по 2 недели - Фокус на MVP (4–5 функций) - Буфер времени 2 недели | Виктория |
| R2 | Нехватка технических навыков | Высокая | Высокая | 9 | -Использование готовых решений и библиотек - Упрощение архитектуры - Консультации с преподавателем | Вероника |
| R3 | Потеря мотивации / выгорание разработчиков | Средняя | Средняя | 4 | - Чередование задач, короткие итерации - Отслеживание прогресса, поддержка команды - Равномерное распределение кода | Все |
| R4 | Неточные требования и сценарии использования | Средняя | Средняя | 4 | - Четкое описание User Stories перед разработкой - Быстрое согласование через чат - Тестирование прототипа на реальных пользователях | Ксения |
| R5 | Технические сбои при демонстрации (сервер/БД) | Низкая | Высокая | 3 | - Локальная версия для показа - Скриншоты/видео как резерв | Виктория |